🚀 Cronograma de Desenvolvimento Sugerido

Fase 1: Base e Infraestrutura (Dias 1-2)

- Configurar ambiente de desenvolvimento

- Criar estrutura de pastas

- Configurar conexão com MySQL

- Implementar sistema de autenticação JWT

- Criar middleware de segurança

- Configurar logging e monitoramento

- Criar CRUD básico de Usuários

Fase 2: Módulo de Entidades (Dias 3-4)

- Implementar CRUD de Entidade (Clientes/Fornecedores)

- Implementar Endereços

- Implementar Contatos

- Implementar Grupo de Entidades

- Implementar Regime Tributário

- Implementar Limite de Crédito

Fase 3: Módulo de Produtos (Dias 5-7)

- Implementar CRUD de Produto

- Implementar Grupos e Subgrupos

- Implementar Marcas e Modelos

- Implementar Tabela de Preços

- Implementar Grade de Produtos (Cores/Tamanhos)

- Implementar Estoque Inicial

Fase 4: Módulo de Pedidos (Dias 8-12)

- Implementar CRUD de Pedidos

- Implementar Itens do Pedido

- Implementar Pagamentos do Pedido

- Implementar Fluxo de Situações (Aberto → Em atividade → Fechado)

- Implementar Tipos de Entrega (RETIRADA, ENTREGA, LOCAL)

- Implementar Taxa de Entrega

- Implementar Descontos e Acréscimos

- Implementar Histórico de Pedidos

Fase 5: Módulo de Estoque (Dias 13-15)

- Implementar Movimentação de Estoque

- Implementar Saldo de Estoque

- Implementar Baixa de Estoque (pedidos)

- Implementar Entrada de Estoque (compras)

- Implementar Ajustes de Estoque

- Implementar Histórico de Movimentações

- Implementar Relatório de Estoque

Fase 6: Módulo Financeiro (Dias 16-19)

- Implementar Títulos a Receber

- Implementar Títulos a Pagar

- Implementar Baixas de Títulos

- Implementar Remessa Bancária

- Implementar Retorno Bancário

- Implementar Controle de Cheques

- Implementar Fluxo de Caixa

Fase 7: Módulo de Relatórios (Dias 20-22)

- Implementar Relatório de Vendas

- Implementar Relatório de Produtos

- Implementar Relatório de Clientes

- Implementar Relatório Financeiro

- Implementar Dashboard de Indicadores

Fase 8: Integrações (Dias 23-25)

- Implementar Integração com WhatsApp

- Implementar Integração com PIX

- Implementar Integração com PagSeguro

- Implementar Notificações por E-mail

- Implementar Notificações SMS

Fase 9: Testes e Deploy (Dias 26-30)

- Realizar testes unitários

- Realizar testes de integração

- Realizar testes de carga

- Documentar API (Swagger)

- Configurar CI/CD

- Realizar deploy em produção